## Slide 1: Sistema de información para la facturación de calzado macavi
Victor Delgado
Jose Manuel Sanchez

## Slide 2: misión
Prestar un excelente servicio con nuestro equipo de trabajo a la empresa Calzado Macavi brindar una solución de software y hardware para la mejora de facturación de esta misma y lograr así la satisfacción de nuestro cliente.

## Slide 3: Visión
Como la empresa calzado macavi no cuenta con un sistema digital por lo tanto se facilitara la facturación lo que se quiere lograr es que esta empresa a largo plazo valla implementando más sistemas de información para la mejora continua de esta misma y lograr así ser una de las mejores empresas de calzado con sistemas de información.

## Slide 4: Evidencia de casos de uso

## Slide 5: Uml de clases

## Slide 6: Uml de secuencia

## Slide 7: Uml de colaboración

## Slide 8: Modelo entidad relación

## Slide 9: Diccionario usuario
Tablas de usuarios del sistema |  |  |  | 
key | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción
pk | C_usuario | texto corto-numerico | 20 | contraseña de uso personal, para logeo
FK | Co_usuario | texto corto | 60 | e-mail o correo electronico
 | Nombres | texto corto | 60 | Nombre del usuario
 | Apellidos | texto Corto | 60 | Apellidos del usuario
FK | Dirección | texto Corto | 40 | Dirección del usuario

## Slide 10: Diccionario de clientes
Tablas de clientes |  |  |  | 
key | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción
pk | I_cliente | numerico | 15 | numero de identificación del cliente
FK | Co_usuario | texto corto | 60 | e-mail o correo electronico
 | R_Social | texto corto | 70 | Razon social del cliente
FK | Dirección | texto Corto | 40 | Dirección
 | Telefono | numerico | 20 | Numero de contacto

## Slide 11: cronograma

## Slide 12: cronograma
ACTIVIDAD | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MES | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | 
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Recolección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
analisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
requisitos funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
requisitos no funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mapa de procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
definicion de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
onjetivo general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
objetivos especificos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
alcance del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
diagramas uml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
uml de caso de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
uml de clase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
uml de secuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
uml de colaboracion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
modelo de relaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
diccionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
presupuesto parcial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: presupuesto

## Slide 14
 | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COMNENTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANALISTA | 20 H | 20 H | 20 H | 20 H | 20 H |  |  | 100 H | $40.000 | $4.000.000
DISEÑADOR |  |  |  |  | 10 H | 10 H | 10 H | 30 H | $50.000 | $1.500.000
PROGRAMADOR |  |  |  |  | 10 H | 10 H | 10 H | 30 H | $60.000 | $1.800.000
SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENERGIA ELECTRICA | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 15.2 KW/H | 106,4 | $72 | $7.661
INTERNET | 15 GB | 15 GB | 15 GB | 15GB | 30 GB | 15 GB | 15 GB | 120 | $5.000 | $600.000
PASAJES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | $2.500 | $350.000
DOMINIO |  |  |  |  |  |  |  | 1 AÑO | $45.000 | 45000
SOPORTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $8.302.661
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% IMPREVISTOS | $1.245.399
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% GANANCIA | $2.075.665
 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $11.623.725

## Slide 15: Roles de trabajo
gerente | Programador | Diseñador | Analista | Tintos
Victor Delgado Jose Manuel Sanchez | Victor Delgado Jose Manuel Sanchez | Victor Delgado Jose Manuel Sanchez | Victor Delgado Jose Manuel Sanchez | Deison Santiago